1#预热器翻板阀技改施工内容及要求：

1、1#预热器C1、C2、C3、C4下料管翻板阀更换为双翻板阀，共13个。

2、双翻板阀要求竖直安装，保证配重臂能在垂直方向上自由摆动。

3、双翻板阀竖直安装后，与原有下料管进行非标对接后满焊，保证下料的顺畅。

4、检修时间计划为2015年10月，具体施工时间以甲方检修提前1-3天通知为准。

5、要求必须三班倒24小时连续作业，多点同时作业，保证在4天内完成双翻板阀的拆装及下料管的驳接工作。

6、检修配件及辅助材料由甲方负责提供。

7、乙方负责现场施工所需钢管架的搬运及搭设工作，甲方负责提供材料。

8、报价前乙方需到甲方现场确认检修具体工作量，如因不明确造成报价偏低自行负责。

9、食宿自理，施工工具自带，甲方只提供住宿场所及床位。